- Work Assignments, Deliverables & Payment Schedule:

| PURPOSES | Task to be Performed (Indicate expected work to be performed.) | Deliverable(s) (Specify final outputs.) | Work Schedule (month/period covered) | TERMS OF PAYMENT (no more than 30% advance / Final payment no less than 10%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Développement des spécifications fonctionnelles et techniques de la plateforme | - Revue documentaire, - Echanges avec les acteurs - Collecte de données | Livrable 1 : Rapport de démarrage Livrable 2 : Un support contenant le code source de l’application et tous les éléments de déploiement et d’évolution de la plateforme | 15 Juillet 2022 | 10% du montant |
| Conception de l’architecture technique de la plateforme web de gestion des Centres d’Accueil et de Protection d’Enfants | Analyse et conception de l’architecture de l’application | Livrable 3 : Document de conception du système (Etude fonctionnelle et organisationnelle, modélisation de la base de données, spécifications technologiques de la plateforme, etc.) + Rapport de Test | 15 Août 2022 | 40% du montant |
| Elaboration des guides d’utilisation et d’administration de la plateforme | Développement et testing des guides d’utilisation | Livrable 4 : Guide d’utilisation du module web et le Rapport de validation de la plateforme Livrable 5 : Rapport de validation de La plateforme web de gestion des Centres d’Accueil et de Protection d’Enfants et des guides d’utilisation ; | 15 Septembre | 20% du montant |
| Formation de 25 cadres (administrateurs et utilisateurs) | Renforcement de capacité de 25 acteurs | Livrable 6 : Support de formation + formation de 25 acteurs Livrable 7 : Rapport définitif de la mission | 30 Septembre 2022 | 30% du montant |